УТВЕРЖДАЮ:

Начальник МКУ

«Управление образования»

г. Рубцовска

_____________А.А. Мищерин

«____» ____________2020г.

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад

общеразвивающего вида № 49 «Улыбка»

(наименование организации)
на 2020 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |
| - | - | - | - |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |
| - | - | - | - |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |
| Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдоперевод чика) | Заключение договоров о сотрудничестве: - с филиалом Алтайской краевой специальной (коррекционной) общеобразовательной школы для лиц с нарушением зрения III - IV вида; - с филиалом Алтайской краевой специальной (коррекционной) общеобразовательной школы I-II вида (глухих и слабослышащих). | IV квартал 2020 года | заведующий Полторацкая Н.Н., |
| Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графический информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | Изготовление стендов с дублированием надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | I квартал 2024 год | заведующий Полторацкая Н.Н., завхоз Стыднева Т.П. |
| Количество условий доступности | Приобретение: - сменных кресел - колясок | I квартал 2027 года | заведующий Полторацкая Н.Н., |

| образовательной | (взрослой, детской); |  |  |  | завхоз Стыднева Т.П. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| организации для | - эвакуационного лестничного стул |  |  |  |  |  |  |
| инвалидов. | (кресла). |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование подъемных платфорл' |  | IV квартал 2027 года |  |  |  |  |
|  | для обеспечения доступа инвалидов |  |  |  | заведующий |  |  |
|  | на креслах — колясках на второй эта» |  |  |  | Полторацкая Н.Н., |  |  |
|  | МБДОУ. |  |  |  | завхоз Стыднева Т.П. |  |  |
|  | Оборудование дорожек для |  | IV квартал 2023 года |  |  |  |  |
|  | безопасного передвижения для |  |  |  | заведующий |  |  |
|  | ребенка - инвалида к входу в здание |  |  |  | Полторацкая Н.Н., |  |  |
|  | и местам отдыха. |  |  |  | завхоз Стыднева Т.П. |  |  |
|  | Приобретение оборудования для |  |  |  |  |  |  |
|  | входа в здание: |  |  |  |  |  |  |
|  | -табличка тактильная «вызов персонала», информационно - |  | IV квартал 2020 года |  | заведующий |  |  |
|  | тактильные знаки (пиктограммы, номера кабинетов (со шрифтом |  |  |  | Полторацкая Н.Н., завхоз Стыднева Т.П. |  |  |
|  | Брайля); |  |  |  |  |  |  |
|  | - пандус телескопический |  | IV квартал 2024 года |  |  |  |  |
|  | двухсекционный; |  |  |  | заведующий |  |  |
|  | - пандус для преодоления дверных |  |  |  | Полторацкая Н.Н., |  |  |
|  | порогов (двухсторонний, |  |  |  | завхоз Стыднева Т.П. |  |  |
|  | облегченный); |  |  |  |  |  |  |
|  | - установка нескользящего покрытия |  | IV квартал 2024 года |  |  |  |  |
|  | на крыльце и входной площадке, |  |  |  | заведующий |  |  |
|  | алюминиевого угла с желтыми |  |  |  | Полторацкая Н.Н., |  |  |
|  | резиновыми вставками; |  |  |  | завхоз Стыднева Т.П. |  |  |
|  | - установка алюминиевой полосы с |  | TV квартал 2022 года |  |  |  |  |
|  | резиновой желтой вставкой на |  |  |  | заведующий |  |  |
|  | первой и последней ступени в здании |  |  |  | Полторацкая Н.Н., |  |  |
|  | МБДОУ; |  |  |  | завхоз Стыднева Т.П. |  |  |
|  | - установка поручней с одной |  | IV квартал 2020 года |  |  |  |  |
|  | стороны; |  |  |  | заведующий |  |  |
|  | - замена дверей, ширина проема 0,9 м |  | IV квартал 2020 года |  | Полторацкая Н.Н., завхоз Стыднева Т.П. |  |  |
|  | - обеспечение тактильными |  |  |  | заведующий |  |  |
|  | средствами путей движения детей с |  |  |  | Полторацкая Н.Н., |  |  |
|  | нарушением зрения; |  |  |  | завхоз Стыднева Т.П. |  |  |
|  | - реконструкция освещения; - обустройство противоскользящих |  | IV квартал 2025 года |  | заведующий Полторацкая Н.Н., завхоз Стыднева Т.П. |  |  |
|  |  |  | IV квартал 2022 года |  |  |  |  |
|  | зон в холле, на лестницах МБДОУ; |  |  |  | Заведующий Полторацкая Н.Н., |  |  |
|  | - обеспечение информационными |  | IV квартал 2020 года |  | Завхоз Стыднева Т.П. |  |  |
|  | наклейками (направление движения, |  |  |  | Заведующий |  |  |
|  | вход, выход); |  |  |  | Полторацкая Н.Н., завхоз Стыднева Т.П. |  |  |
|  | - светонакопительная тактильная |  | IV квартал 2027 года |  |  |  |  |
|  | мнемосхема; |  |  |  | Заведующий Полторацкая Н.Н., завхоз Стыднева Т.П. |  |  |
|  | - приобретение «Пульсар - |  | IV квартал 2027 года |  | Заведующий |  |  |
|  | универсальный беспроводной сигнализатор» для слабослышащих; Приобретение оборудования для санитарно-гигиенической комнаты: - поручня - насадки для унитаза; - поручня прямого двухопорного; - держателя для тростей и костылей; |  | IV квартал 2026 года |  | Полторацкая Н.Н., завхоз Стыднева Т.П. заведующий Полторацкая Н.Н., завхоз Стыднева Т.П. |  |  |
|  |  | IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |
| - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| - |  | - |  | - |  | - |  |